
照丰星级绿色食品工业苑

二期工程固定资产贷款
可行性研究报告
建设单位：海南照丰水产有限公司
编制单位：海南方能投资顾问有限公司
编制日期：二零二五年十月
目   录

1

第一部分 总论

1

一、项目背景

4

二、可行性研究结论

7

三、主要技术经济指标表

9

四、存在问题及建议

9

第二部分 市场分析与建设规模

9

一、市场调查与需求预测

11

二、产品方案和建设规模

11

第三部分 建设条件与厂址选择

11

一、资源和原材料

13

二、厂址选择

14

第四部分 工厂技术方案

14

一、项目组成

14

二、生产技术方案

16

三、总平面布置及公用工程

23

第五部分 环境保护与劳动安全

23

一、建设地区的环境现状

23

二、项目主要污染源和污染物

23

三、项目拟采用的环境保护标准

24

四、治理环境的方案

24

五、环境影响评价结论

25

六、劳动保护与安全卫生

26

第六部分 企业组织和劳动定员

26

一、企业组织机构

26

二、劳动定员人员培训

26

三、人员培训

26

第七部分 项目实施进度安排

26

一、项目实施的内容

27

二、项目实施进度表的编制

27

第八部分 投资估算与资金筹措

27

一、项目总投资估算

37

二、资金筹措及投资使用计划

39

第九部分 财务、经济效益评价

39

一、财务评价依据

40

二、项目建设期、经营期、计算期

40

三、成本和费用估算

42

四、销售收入及税金估算

43

五、国民经济评价

45

六、不确定性分析

46

七、财务评价结论

47

第十部分 可行性研究结论与建议

47

一、结论

47

二、建议



第一部分 总论
一、项目背景
（一）项目名称

照丰星级绿色食品工业苑二期工程项目

（二）项目的承办单位

海南照丰水产有限公司

海南照丰水产有限公司成立于2002年，坐落于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区内，北临海口港，西临海口美兰机场，是海南新崛起的一家大型出口导向型高技术企业。公司自成立以来一直致力于农鱼产品养殖、精深加工以及出口一体化经营，生产产品全部销往北美、日本、欧盟和中东等国际市场，是海南省农业生产化重点龙头企业。

公司以海南大学食品学院师资力量为依托建立的技术开发中心是“海口市重点工程技术研究开发中心”，在此基础上，公司不仅建立了一支在水产品精深加工方面具有十多年技术开发、国际市场开拓、管理经验丰富的专业团队；而且在北美、欧洲、日本、东南亚、中东、大洋洲等国家和地区拥有成熟的市场销售网络；同时，公司拥有罗非鱼类、南美白对虾类、面包类3条产品生产线，以及斯卡布罗、大海湾2大品牌系列共80多种产品。

本公司业绩一贯优良，连续三年都是两位数的增长率。因此，公司针对目前的发展状况、水产市场的发展前景以及国家和海南省对水产业的大力扶持政策，提出改扩建照丰星级绿色食品工业苑二期工程项目。

（三）项目的主管部门

海南照丰水产有限公司

（四）项目拟建地区和地点

拟建项目位于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区1号

（五）研究工作依据及原则
1、编制依据

《2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29号令）；

2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

琼发【2001】16号《中共海南省委、省政府关于大力推进农业产业化经营的意见》；

海南省省渔业发展“十二五”规划；

《海南省罗非鱼产业化行动计划》；

琼土环资用字【2004】26号《海南省国土环境资源厅关于转发国土资源部﹤工业项目建设用地控制指标﹙试行》的通知﹥》；

《照丰星级绿色食品工业苑生产车间、化验室方案设计》；

项目建设单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。

2、编制原则

项目建成后，厂区生产环境和管理条件必须符合我国水产食品加工企业生产管理规定的原则。

尽量采用新技术、新材料、新设备、新工艺，以确保产品质量，有利于项目产品跻身于市场竞争的前列的原则； 

依靠科技，注重效益；坚持多方投资、风险共担、利益共享的原则； 

坚持以市场为导向，养殖适销对路的水产品；保证销售、加工、养殖协调一致的原则；

坚持环境保护原则：在满足项目对水产食品加工及相应配套设施功能需求的前提下，合理布局，绿色生产，防止环境污染。

（六）研究工作的范围
根据项目咨询服务的委托、项目改扩建的自身特点以及可行性研究报告的内容深度与侧重方向的要求，本项目可行性研究工作的范围包括：项目提出背景与发展概况、市场分析、产品方案与建设规模、项目建设条件与厂址选择、工厂生产技术方案与工艺设备、总图布置原则与公用工程、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、技术经济分析与评价、可行性研究结论与建议等。

（七）投资的必要性

1、符合产业政策，有利于提升海南水产品精深加工市场的竞争力，增强出口创汇能力。

在农业部颁布的《中长期渔业科技发展规划（2006—2020年）》以及《国家“十二五”发展规划》、《海南省渔业发展“十二五”规划》中明确提出要大力推动渔业的发展，推进渔业集约化、标准化、产业化程度的进一步提高。海南岛海域广阔，海水洁净，具有无可比拟的海域资源优势与养殖生态条件，这就为水产品加工业的发展提供了优质的资源保证。

海南照丰水产有限公司是海南自动化水产行业的第一家，经过数十年的发展已经具备成熟的技术条件和稳定的海外市场客户群，本次二期项目工程的扩建不仅符合国家的产业发展政策，有利于推动水产精深加工产业结构的优化和调整，同时可以大力提升海南水产品精深加工市场的竞争力，增强海产品的出口创汇能力。

2、企业自身经营运作和发展战略的必然选择。

目前，水产品深加工还处在行业的起步阶段，但投资利润率较高。并且，罗非鱼、虾的精深加工产品市场还没有出现垄断和行业老大，竞争对手少且弱，水产品深加工属于高回报的投资生产项目。海南照丰水产有限公司是海南省水产业的领头军，以精深加工生产的工艺稳定性和先进性、销售管理的科学性和系统性、海外市场的广阔性为发展要点，产品畅销海外十多年。

在这种背景条件下，照丰水产有限公司从企业自身的经营运作和发展战略高度出发，决定拟建本项目，以延伸企业水产品加工产业链、提升产品附加值和竞争力、拓宽企业内部的获利空间，这完全契合企业自身发展壮大的客观规律。同时，拟建项目的成功运作可以起到良好的示范作用，带动海口市乃至海南省海洋渔业实现产业化结构的调整和优化，走上商业化、规模化、集约化、国际化的发展道路。

3、带动纵深产业链的发展，有利于提高劳动就业率，促进农民增收。

海南省得天独厚的水域资源，使得海南省的水产业具有无可比拟的优势。而水产加工业是一个综合性很强的产业，与种苗繁育业、养殖业、饲料工业、运输业、包装工业、鱼药制造业等行业息息相关，牵一发而动全身。因此，水产加工业的发展必然会带动相关产业的连锁发展，带来大量的就业岗位，有利于提高劳动就业率，促进农民增收。
二、可行性研究结论
（一）市场预测和项目规模

虽然目前的全球金融危机还没有过去，但面包鱼、面包虾产品一直是外国居民消费习惯的一部分，在市场上属于刚性需求，受经济危机的影响并不是很大。海南照丰水产属于外向型企业，生产的优质罗非鱼和南美白对虾系列产品主要用来出口外销到欧美和日本等国际市场。经过数十年的发展，照丰水产已经在海外市场拥有稳定的销售网络和消费群体，因此拟建项目产品的销售市场前景看好。

根据市场需求、上游产品产量和合格率，以及目前企业的生产能力，结合项目投资业主的建设设想，本项目的的生产规模初步定为：车间楼上楼下各2条线，总计4条生产线；每小时额定8吨产能，平均产能按6吨/小时计算；每天自动化设备开16小时，每天生产96吨，每年按300天计算，总计平均每条线每年可以达到28800吨。

（二）原材料、燃料和动力供应

照丰星级绿色食品工业苑已建项目主要是以罗非鱼和南美白对虾为原料的水产品初级加工项目，年生产能力为11000吨。本项目建成之后，原有水产品初级加工项目生产能力提高2倍以上，达到27500吨左右。其中，罗非鱼片为15000吨，虾类产品为8750吨。本项目从事的是以罗非鱼片和南美白对虾仁为原材料的水产品精深加工，年需求量分别为11520吨和7200吨。所以，项目所需原材料的数量和质量均有可靠保证。除此之外，项目产品所需的包装材料和生产使用过程中的易耗材料等也均可在海南省内市场采购解决。

项目工程位于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区内，开发区内的市政配套设施齐全，项目系统工程运行所需的水、电、油等燃料和动力供应充足，可满足项目生产的需要。

（三）厂址

本项目属于照丰星级绿色食品工业苑二期工程项目，位于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区内，园区内修有配套设施齐全的18米宽的规划路，可满足车辆行驶的要求。通过园区规划路，向西可到达海文高速公路桂林洋路口，毗邻美兰国际机场，交通便捷，区位优势明显。

（四）项目工程技术方案

本项目的工程技术方案是由海南照丰水产有限公司研发部的产品研发人员严格按照美国HACCP法规和欧盟相关指令进行规划、设计、建设和生产的，符合国际通用标准。项目工程系统的基本的处理流程和数据流程：机器分选—机器泡药------自动开蝴蝶—自动裹粉机------预炸------冷冻------人工装箱，大部分都能够做到机械化大生产。
（五）环境保护

通过对产品生产工艺过程的分析，项目的主要污染物是虾仁的清洗废水和生产车间的清洁废水。这类废水中的有机物含量较高，如果直接排放会对环境构成危害。照丰星级绿色食品工业苑区内已建有污水处理站一座，日处理污水能力达1380吨，当前污水处理站每天的实际处理量为400吨，处理工艺科学合理，处理结果符合排放要求。本项目的拟送往该污水处理站进行集中处理达标后排放。

（六）工厂组织及劳动定员

本项目属于属于精深加工车间二期扩建工程，隶属于公司的生产部，可以实现全部自动化机器生产，年平均工作日达到350天，每天工作22小时。根据生产规模及项目工程系统的运行和维护的技术指数低的特点，拟定新增员工（初中文化程度即可）总数为100人，新增员工均从海南各市县乡镇及农村进行招募。

（七）项目建设进度

项目建设期拟定为1年，第2年开始投产，其产能负荷预计达到40%，第3年产能负荷预计达到50%，第4年产能负荷预计达到60%，从第5年开始达到设计生产能力的70%。根据固定资产的折旧年限，经济分析的计算期定为12年，经营期为11年，正常运营期为10年。

（八）投资估算和资金筹措

本项目总投资额为人民币5158万元，建筑工程费用为1589.88万元(其中本期项目投入177.88万元，前期项目投入1412万元)，设备购置费为2267.21万元，安装工程费用为825.2万元，其他费用为1909.11万元。其中企业自筹资金2158万元，以固定资产作抵押申请银行贷款3000万元。

（九）项目财务和经济评价

项目税后财务内部收益率为18%，税前财务内部收益率为19%，均超过行业平均收益率15%；税后财务净现值为4847.41万元，税前财务净现值为5893.21万元，说明该项目的经济效益好，在财务上是可行的。本项目的静态投资回收期为3.26年（含建设期），动态投资回收期为4.41年（含建设期），具有投资回收期短，投资收益快的特点。

（十）项目综合评价结论

海南岛气候条件优越，罗非鱼和南美白对虾的养殖条件得天独厚，完全可以满足项目工程的原材料需求。经过数十年的发展和不懈努力，照丰水产已拥有成熟稳定的海外市场、高效专业的技术团队、系统科学的销售网络，二期项目扩建工程的条件已经具备。

从项目的财务和经济分析结果可以看出，项目的投资效益很好，投资经济效益指标很高，有着稳定的还贷付息来源；项目工程设计方案科学高效，产品生产工艺设备选择先进可靠，项目的建设时机已经成熟，可为投资者带来丰厚的回报。总而言之，项目的建设是必要的且可行的，建议银行给予所需贷款，促使项目早日建设投产，产生效益。

三、主要技术经济指标表
	项目主要经济技术指标表

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	一
	主要产品
	t/年
	28800
	

	1

2
	面包鱼
	
	
	按生产力达到100%标准计算

	
	面包虾
	
	
	

	二
	新增人员总数
	人
	100
	

	三
	购置设备总数
	台
	87
	

	四
	原材料消耗
	
	
	

	1

2
	罗非鱼片
	t
	14400
	按生产力达到100%标准计算

	
	南美白对虾仁
	
	14400
	

	五
	燃料及动力消耗
	
	
	

	1

2
	柴油
	t/年
	100
	

	
	电
	万度/年
	600
	

	六
	总产值与劳动生产率
	
	
	

	1

2
	总产值
	万元
	746352
	注：计算期内总产值

	
	生产工人劳动生产率
	元/人·年
	621.96
	

	七
	投资
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7
	工程建设费用
	万元
	177.88
	注：1项目投资总额包括银行贷款3000万元，企业自筹资金2158万元

2项目工程前期投入2297万元，其中土建投资1412万元，冷库投资886万元

	
	安装工程费用
	
	825.2
	

	
	设备购置费
	
	2267.21
	

	
	其他费用
	
	1909.11
	

	
	贷款利息
	
	192
	

	
	流动资金
	
	1644
	

	
	总投资
	
	5158
	

	八
	年总成本
	万元/年
	59693
	

	九
	年销售收入
	万元/年
	62196
	

	十
	正常年实现年税
	
	
	

	1

2
	正产年实现利润
	万元
	1584
	本项目实现

	
	正常年实现税金
	
	1194
	

	十一
	财务效益分析
	
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	投资利润率
	
	35.18
	

	
	投资利税率
	
	48.52
	

	
	盈亏平衡点
	
	59.11
	

	
	财务内部收益率（税前）
	
	19
	

	
	财务内部收益率（税后）
	
	18
	

	
	财务内部净现值（税前）
	
	5893.21
	

	
	财务内部净现值（税后）
	
	4847.41
	

	
	投资回收期（静态）
	
	3.26
	含建设期

	
	投资回收期（动态）
	
	4.41
	


四、存在问题及建议

本项目投资建设的工程系统目前来说走在行业的前列，但工程系统的先进性不会超过亚洲领先10年，例如自动化包装、化验室自动化存储等等方面的缺陷，需要后期进行技术改造升级。
当前项目所生产的产品在欧美市场上供不应求，但市场运行瞬息万变，机遇稍纵即逝。况且，理论上进行产品设计和迎合市场的的时间不宜超过3年，否则之后的市场潮流就要重新评估 ，市场风险就会增大。因此，建议项目工程系统投入使用的最晚时间不宜超过2013年。
在当前的国家5年规划时间之内，项目产业属于鼓励发展项目，预估每年可以申请到国家300万的财政补贴。但随着“十八大”的召开，国家的法律、政策也会做出不同程度的改变，需要项目企业随政策需要作出相应调整。

第二部分 市场分析与建设规模
一、市场调查与需求预测

（一）市场调查

随着消费者对方便类水产产品需求的增加，近年来，欧美市场对面包类水产品的需求增长翻了一番。虽然国内面包产品生产尚处于起步阶段，但是通过项目产品在第二届郑州糖烟酒展会的现场试吃推广展览会上反馈的情况看：面包类产品的口感、包装极受消费者的欢迎。但面包虾的最终市场主要在欧洲、美国和日本，出售的面包虾主要为新鲜或冰冻。通过专门的健康食品商店、有机产品超市分销，通过传统零售渠道的销售也在日益增加。进入大公司饭堂人们对有机水产品兴趣的增加已是事实，一些公司如大众和奥迪的饭厅也成为面包类产品的消费者。

除此之外，市场的主要参与者也正日益涉足此行业。典型例子是世界第二大的瑞士零售连锁集团COOP是面包市场主导者，其面包虾的销售占总对虾销售的80%，在未来将会完全垄断瑞士市场。COOP正直接从生产商购买产品，并积极寻找新的供应商，我们如果有产能，他们甚至愿意见货即付现金购买。面包种类逐年增加近年，另外一种面包鱼在市场上的销售也在逐步增加。目前，爱尔兰和英联邦都在做FISH & CHIPS消费，估计有50%国民都喜欢吃面包鱼。由Naturland进口的面包鱼自2009年底起就在市场上销售，第一家获得有机认证的面包鱼进口商是新西兰的Sealord，获得由认证机构BioGro颁发的证书。第一年的进口量将达19800吨，以后将逐年增加。目前面包鱼的主要市场为英联邦，其他欧洲国家也是目标市场。零售商兴趣浓厚尽管有机产品在最近才引进，但法国、瑞士、美国和加拿大一些重要的零售商对此有浓厚兴趣，表明这种类型的产品今后市场潜力巨大。随着人们对面包品消费和生产兴趣的增加，越来越多国际的、国家的和民营的进口商正在研究面包产品的行业协会及标准，面包产品未来市场上的前景将是十分广阔的。
（二）销售市场预测

根据德国认证机构NATURLAND的数据，2013年面包虾的需求量可达150万吨，仅欧美一年的面包类产品需求量就高达4——6万吨。经过十多年的经营，项目公司已与美国的“国旗”、“鸟牌”等世界一流企业保持了长期稳定的合作关系，市场销售渠道广阔。目前，虽然盛产罗非鱼和南美白对虾的拉丁美洲的厄瓜多尔、秘鲁和亚洲的印度尼西亚、越南、泰国都在生产面包虾，但是他们能做出的产量加起来还没有达到本项目工程预计的50%。项目投产运行后，年平均生产能力可以达到28800吨，故销售市场完全没问题。

（三）价格预测

根据以往的销售经验和国际市场上销售价格的波动，项目产品的售价定为：面包鱼类产品3.5万/吨，面包虾类产品3.8万/吨。通过上述的市场分析可知，面包类水产品的国际市场的需求还在进一步增长，而国内的面包市场也在逐步扩展，未来面包类产品的价格在今后相当长一段时间内不会下降而可能上涨。

二、产品方案和建设规模
（一）产品方案

本项目工程的产品专门针对面包鱼、面包虾系列，以下统称面包类产品。

面包虾系列：预炸拉长面包虾、预炸椰丝蝴蝶面包虾、预炸椰味蝴蝶面包虾、预炸天妇罗、春卷虾、拉长面包虾、椰丝蝴蝶面包虾等。

面包鱼系列：黄粉面包鱼、预炸玉米脆面包鱼、玉米脆面包鱼等。

（注：随着企业生产能力的提高，目标销售市场的开拓，根据目标客户的消费需求生产不同种类的产品。）

（二）建设规模

本项目企业为外向型企业，项目生产的面包类产品（面包鱼、面包虾）主要是出口销售。但随着国内市场对面包类产品需求的增长，企业已经开始拓展国内市场，第一家品牌店“斯卡波罗”目前已在广州开始营业，以此为基点来逐渐辐射全国。根据市场需求、上游产品产量和出品率，结合项目投资业主的建设设想，本项目的建设规模初步定为：车间楼上楼下各2条生产线，总计4条生产线；每小时额定8吨产能，平均产能按6吨/小时计算；每天自动化设备开16小时，每天生产96吨，每年按300天计算，总计每年可以达到28800吨（按生产力达到100%标准计算）。

第三部分 建设条件与厂址选择
一、资源和原材料
（一）资源
本项目生产所需的主要是罗非鱼、南美白对虾等物料，资源并不是主要问题，而原有厂区内的水、电、油、气等的供应完全可以满足项目生产需要。

（二）原材料及主要辅助材料供应
    1．原材料、主要辅助材料需要量及供应

本项目建设单位自身已拥有一座罗非鱼及虾类水产品初级加工生产车间，年生产能力为11000t。本项目建成之后，原有水产品初级加工项目生产能力提高2倍以上，达到27500吨左右。其中，罗非鱼片为15000吨，虾类产品为8750吨。本项目从事的是以罗非鱼片和南美白对虾仁为原材料的水产品精深加工，年需求量分别为11520吨和7200吨。本项目加工所需的罗非鱼片和虾仁，均可由本企业的水产品初加工车间提供。

根据各类水产品精深加工产品的主要原料配比率，得出本项目所需的主要原辅料量见下表：

	                      原料方案明细表       （按生产力达到100%标准计算）

	原料品名称
	单位
	数量
	采购价格（元/t）
	金额（万元）

	罗非鱼片
	t


	11520
	19000
	21888

	虾仁
	
	7200
	26000
	18720

	去头虾
	
	16800
	13000
	21840

	合计
	
	35520
	
	62448


项目所需包装材料及辅助材料均可在岛内采购解决。海南省内的几个较大型的包装材料厂，其产品质量上乘，作为项目包装品货源有保证。

	                   包装及辅助材料明细表      （按生产力达到100%标准计算）

	名称
	数量
	单价（参考）
	金额（万元）
	备注

	PE包装品
	250吨/年
	13500元/吨
	338
	

	内包装盒
	9980万个/年
	0.8元/个
	7984
	

	外包装箱
	500万个/年
	5.8元/个
	2900
	

	面包粉及面包屑
	18720吨/年
	12000元/吨
	22464
	

	合计
	
	
	33686
	


2．燃料动力及其他公用设施的供应

项目用水自给、电依靠市政网络解决，项目用油在岛内中石化或中石油各加油点购买。照丰星级绿色食品工业苑区内已建的变电站，变压器容量为3000kVA，只能满足一期项目使用。本项目供电电源可引自开发区供电网，自建变电站。项目用水以地下水为水源，项目厂区内建有水塔，保证项目生产、生活和消防用水的需要。具体动力消耗量详见下表：

	动力消耗量明细表

	名称
	单位
	消耗量
	单价
	金额（万元）

	年耗电量
	万度
	600
	0.8元/度
	480

	年耗油量（柴油）
	吨
	100
	7680元/吨
	76.8

	合计
	
	
	
	556.8


3.外协条件

淡水养殖罗非鱼、沿海滩涂养虾是海南省热带高效农业中的主导产业。水产加工厂的建设，产品附加值的提高和销售渠道的畅通，会促进当地农业产业结构的调整；而产、加、销、服后环节也会随着产业链的延伸得以加强，使整个产业能持续发展而做大做强。项目公司积极推广“公司+基地+农户”的生产模式，与农户（养殖户）签订收购合同，承诺按保护价收购，海南各市县的养殖户正是看清了前景，主动与项目建设单位联系，愿意主动与厂方联合组建无公害养殖基地，项目的外协条件十分有利。

二、厂址选择
本项目属于照丰星级绿色食品工业苑二期工程项目，系在照丰星级绿色食品工业苑产区内建设，不需另选厂址。原有的水、电、运输、交通等条件都可以利用。项目公司拥有6万亩的罗非鱼和南美白对虾合作养殖基地，原料供应十分充沛，完全可以满足生产需求。厂址选择条件优越，加工车间总平面布局合理，产品流向通畅。

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
[image: image1.png]EEWE . ATERRE S FERSE. T
BHE. ITRME. kERE (FX. EN
V) HRREGERE HSRERE
Pl BIEMIRE . FERIR, THRE
- BB M TREITM.





47

